ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Aσπράγγελοι    15/5/2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00€ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ TΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΙΟΥ |
| --- | --- |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα μελέτη αφορά  διαμόρφωση  ενός βοτανικού κήπου έκτασης περίπου 1000,00μ2, στον Οικισμό των Ασπραγγέλλων.

Οι εργασίες  υλοποιούνται  στο πλαίσιο του  Διασυνοριακού Προγράμματος  ΙΝΤΕRREG-IRA CBC ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020.(ΗΕRBINNO) με στόχο την προώθηση των τοπικών βοτάνων και φαρμακευτικών φυτών.

Ο βοτανικός κήπος   θα λειτουργεί σε συνδυασμό με την  έκθεση προβολής – κέντρο προώθησης βοτάνων που θα στεγαστεί στο Κτίριο που βρίσκεται παραπλεύρως της Επ. Οδού στη διασταύρωση προς Ασπράγγελους (είσοδο του οικισμού).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Με την παρούσα μελέτη θα γίνουν οι εργασίες :

- Προμήθεια κηπευτικού χώματος,

- Προμήθεια φυτών σπόρων.

- Εκσκαφές διαμορφώσεις παρτεριών και μονοπατιών

- Χαλικοστρώσεις

- Πλακoστρώσεις

- Επιχώσεις

- Φυτεύσεις

- Θα κατασκευαστούν λιθόδμητες τοιχοποιίες αντιστήριξης πρανών αλλά και διαχωρισμού των παρτεριών (βλ. Αρχιτεκτονικό σχέδιο)

EΙΔΟΣ ΦΥΤΩΝ

Τα φυτά που θα  φυτευθούν στον κήπο  είναι τα παρακάτω:

| Ρίγανη | Θρούμπι | Πολύκομπο | Μελισσόχορτο |
| --- | --- | --- | --- |
| Φασκόμηλο | Πλάνταγο | Μέντα | Καλέντουλα |
| Σιδερίτης | Αχίλειος η χιλιόφυλος | Τσουκνίδα | Σαλέπι |
| Βάλσαμο | Πασχαλούδα | Βαλεριάνα | Θυμάρι |

Ο Προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Απρίλιος   2021

Η  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ: |  | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  |  |  |  | ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  | ΔΗΜΟΣ: |  | ΖΑΓΟΡΙΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α/α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |  |  | α/τ |  |  |  | Ε/Μ | Κ.Α.Α |  |  | ΤΙΜΗ |  |  | ΠΟΣΟ- |  | ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΜΟΝΑΔΟΣ |  |  | ΤΗΤΕΣ |  | ΜΕΡΙΚΗ |  |  |  | ΟΛΙΚΗ |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |
|  | 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες |  |  | Α.Τ.1 20.02 |  |  |  | Μ3 | ΟΙΚ-2112 |  |  | 3,40 |  |  | 150,00 |  | 510,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Προμήθεια Σκυροδέματος . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |  |  | Α.Τ.3 32.05.04 |  |  |  | Μ3 | ΟΙΚ-3214 |  |  | 106,00 |  |  | 5,30 |  | 561,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Προμήθεια Δομικού πλέγματος B500C (S500s) |  |  | Α.Τ.5 38.20.03 |  |  |  | kg | ΟΙΚ-3873 |  |  | 1,01 |  |  | 106,00 |  | 107,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Κατασκευή λιθόδμητου τοίχου (αντιστήριξςων και παρετεριών |  |  | Α.Τ.7 Β 9 |  |  |  | μ3 | ΟΔΟ-2252 |  |  | 80,00 |  |  | 78,2504 |  | 6.260,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Πλακοστρώσεις |  |  | 73.11 |  |  |  | μ2 | σχετ.7311 |  |  | 22,50 |  |  | 50,00 |  | 1125,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Προμήθεια πρόχυτου κρασπέδου από σκυρόδεμα |  |  | Α.Τ.12 Β - 51 |  |  |  | μμ | ΟΔΟ-2921 |  |  | 9,60 |  |  | 56,55 |  | 542,88 |  |  |  | 9.106,77 |  |  |  |
|  | 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Προμήθεια κηπευτικού χώματος |  |  | Α.Τ.2 Δ - 7 |  |  |  | μ3 | ΠΡΣ 1710 |  |  | 8,50 |  |  | 100,00 |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Επιχώσεις - Διαμορφώσεις |  |  |  |  |  |  | μ3 | σχετΟΔΟ |  |  | 0,50 |  |  | 1000,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π2 |  |  | Α.Τ.12 Δ 6.2 |  |  |  | τεμ | ΠΡΣ 5220 |  |  | 1,65 |  |  | 800,00 |  | 1.320,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών |  |  | Α.Τ.12 Ε 9.1 |  |  |  | τεμ | ΠΡΣ 5220 |  |  | 0,40 |  |  | 800,00 |  | 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Άθροισμα |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.096,77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αναθεώρηση |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σύνολο |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.096,77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.903,23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000,00 |  |  |  |
| Για τη Σύνταξη |  |  |  |  |  |  | ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ 15/5/2021 Θεωρήθηκε |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ |  |  |  |  |  |  | Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η μελέτη αφορά   τις εργασίες δημιουργίας Βοτανικού Κήπου στο Δήμο Ζαγορίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg-ΙΡΑ CPCGreece Albania HERBINNO

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

- Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23- 07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α'114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

- Το 4555/19-07-2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Τεχνική Περιγραφή- Μελέτη

β) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων

e) To Tεχνικό δελτίο της Πράξης

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Ο υποψήφιος προμηθευτής θα υποβάλλει προσφορά που αφορά στο σύνολο της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΣΥΜΒΑΣΗ

Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη και για κανένα λόγο δεν θα υπόκειται  σε αναθεώρηση.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 3 (τρεις) μήνες με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6Ο :ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα προβεί  στην υλοποίησης της υπηρεσίας  με όλους τους κανόνες της τέχνης σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Παραλαβής του Δήμου

ΑΡΘΡΟ 7Ο :ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Ο Δήμος Zαγορίου  υποχρεούται :

- Να παρέχει όλα τα στοιχεία του Δήμου που απαιτούνται για την εγκατάσταση και υλοποίηση των εργασιών

- Να ελέγχει την ορθή διαδικασία υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 8Ο :ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψή και αποτροπή της επέλευσης που καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα

ΑΡΘΡΟ 9Ο :ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 10Ο :ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/8.8.2016) όπως τροποιήθηκε και ισχύιε

ΑΡΘΡΟ 11Ο :ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του κήπου  περιλαμβάνεται στην αρχική εργασίες και θα διαρκέσει για 8 μήνες .

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 13Ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας , μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή απόρριψης των υλικών και σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί θα εφαρμοσθούν όσα προβλέπονται για την έκπτωση του αναδόχου από την προμήθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 14Ο :ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν.2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679.

- Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να μην ανακοινώνει, διαθέτει ή δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους με τους σκοπούς των εργασιών και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από το νόμο ή δικαστική απόφαση, πληροφορίες που έχει λάβει και επεξεργάζεται στα πλαίσια της δραστηριότητας του. Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν της λύσης ή της λήξης της παρούσας εργασίας.

| Για τη Σύνταξη | ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ 15/5/2021 Θεωρήθηκε |
| --- | --- |
| ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |